# Vyntra - Plataforma de streaming

Integrantes: Gloribeth Rentería, Valentina Tangarife, Isabella Vergara, Verónica Flor y Nicolás Mejía.

Objetivo del acta

En este documento se establecen los roles, responsabilidades, estrategias de trabajo y cronograma acordados por los integrantes del grupo para el desarrollo del proyecto Vyntra.

El objetivo es organizar el trabajo de manera equitativa, también garantizar el cumplimiento de las entregas establecidas y facilitar la integración de los diferentes componentes del sistema durante las etapas del análisis, modelado y desarrollo de la base de datos.

## Roles y responsabilidades

Cada integrante será responsable de liderar el análisis y definición de requerimientos correspondiente a cada componente funcional del sistema. Sin embargo, las decisiones como lo del modelado de datos, integración y entregas parciales serán revisadas y acordadas por todo el equipo.

| Integrante | Componente asignado | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Gloribeth Rentería | 1. Gestión de usuarios y perfiles | Todo lo relacionado con quién usa la plataforma: cómo se registran, cómo inician sesión, cómo administran su cuenta y cómo crean/gestionan los distintos perfiles dentro de una misma suscripción (incluyendo el perfil infantil). |
| Valentina Tangarife | 2. Catálogo de contenido | Todo lo relacionado con títulos, contenido licenciado y producciones originales. Analizar la información necesaria para gestionar el catálogo y proponer las entidades, atributos y relaciones correspondientes. |
| Isabella Vergara | 3. Reproducción y streaming | Todo lo relacionado con la experiencia de ver contenido: calidad de video, subtítulos, progreso de reproducción, listas de favoritos y la función de "continuar viendo". |
| Verónica Flor | 4. Suscripciones y pagos | Todo lo relacionado con la parte comercial: los planes disponibles, métodos de pago, facturación, renovaciones, cancelaciones y promociones. |
| Nicólas Mejía | 5. Recomendaciones y analítica | Todo lo relacionado con entender el comportamiento del usuario: calificaciones, búsquedas, sugerencias personalizadas de contenido y reportes internos de consumo. |

Responsabilidades compartidas

Además de que cada uno tiene sus responsabilidades individuales, todos los integrantes nos comprometemos a:

- Participar en las reuniones y actividades de seguimiento del proyecto.

- Revisar y dar retroalimentación del trabajo realizado por los demás integrantes.

- Mantener una comunicación constante sobre los avances, dificultades y cambios realizados.

- Verificar si los componentes desarrollados sean coherentes entre sí.

- Participar en la construcción y revisión del modelo entidad-relación.

- Participar en la preparación y sustentación final del proyecto.

- Cumplir con las fechas establecidas en el cronograma.

## Estrategia de trabajo

El grupo de trabajo colaborará siguiendo una estrategia de división según componentes funcionales, es decir, que cada miembro del grupo será responsable de analizar una parte específica del sistema.

El desarrollo se realizará por fases, siguiendo las diferentes fases definidas para el proyecto:

- Análisis del caso de estudio: identificación de necesidades de sistema que englobe los principales componentes del mismo.

- Definición de requerimientos: redacción de las Historias de Usuario para cada componente asignado.

- Diseños del modelo conceptual: integración de las entidades, atributos, identificadores y relaciones propuestos por cada miembro del grupo.

- Diseños del modelo relacional: conversión del modelo conceptual y aplicación de las reglas de normalización hasta 3FN.

- Implementación: creación de estructuras SQL, y desarrollo de los procedimientos PL/SQL necesarios.

- Validaciones y pruebas: revisión conjunta de la ejecución del modelo y de la consistencia de la base de datos.

- Sustentación: preparación de la presentación y disposición de responsabilidades para la exposición final.

Cada miembro del grupo deberá mantener comunicación con los otros miembros del grupo cuando su componente tenga dependencias con otros componentes del resto de módulos. Y antes de la entrega se hará una revisión de manera conjunta con el fin de observar alguna inconsistencia y para asegurarse que todos los componentes sean correctos.

## Cronograma

| Entrega | Semana | Que se entrega | Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega 0 | Semana 2 | Caso de estudio + requerimientos + acuerdos | Todo el equipo |
| Entrega 1 | Semana 5 | MER (modelo conceptual) | Todo el equipo, con aportes de cada miembro del grupo |
| Entrega 2 | Semana 10 | Modelo relacional 3FN | Todo el equipo, con aportes de cada miembro del grupo |
| Entrega 3 | Semana 16-17 | SQL, PL/SQL + sustentación | Todo el equipo |

Distribución por componentes

| Componente | Responsable |
| --- | --- |
| Gestión de usuarios y perfiles | Gloribeth Rentería |
| Catálogo de contenido | Valentina Tangarife |
| Reproducción y streaming | Isabella Vergara |
| Suscripciones y pagos | Verónica Flor |
| Recomendaciones y analítica | Nicolás Mejía |

Compromiso del equipo

Los integrantes del equipo se comprometen a cumplir las responsabilidades asignadas, mantener una comunicación efectiva y trabajar de manera colaborativa para garantizar el desarrollo adecuado del proyecto y el cumplimiento de las entregas establecidas en el cronograma.